**Ficha de Formación**

|  |  |
| --- | --- |
| **Título**  | Análisis de riesgos |
| **Palabras clave (metaetiqueta)** | Análisis cualitativo de riesgos - Análisis cuantitativo de riesgos - Matriz de análisis de riesgos - Registro de riesgos - Análisis SWIFT |
| **Idioma** | Castellano |
| **Objetivos/ Metas/ Resultados del aprendizaje** | - Aprender la definición de Análisis de Riesgos - Aprender la diferencia entre Análisis de Riesgos Cualitativo y Cuantitativo - Distinguir entre los distintos métodos de análisis de riesgos  |
| **Área de formación: (Seleccione una)**  |
| Estrategias de internacionalización | **X** |
| Comercio electrónico, marketing internacional y digital |  |
| Venta social |  |
| Aspectos sociológicos y culturales de las exportaciones extracomunitarias |  |
| **Marco Europeo de Cualificaciones (MEC)** |
| Nivel 3 |  |
| Nivel 4 | **X** |
| Nivel 5 |  |
| **Descripción** | Este módulo define y analiza el proceso de Análisis de Riesgos.Comienza dando una definición del mismo, para pasar después a explicar las diferentes metodologías para ejecutarlo.En primer lugar, se distingue entre análisis de riesgos cualitativo y cuantitativo. Tras esta distinción pasa a explicar diferentes métodos para la realización de un análisis de riesgos y sus ámbitos de aplicación.El módulo se divide en dos Unidades que a su vez se dividen en varias secciones. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Contenido organizado en 2 niveles** | **Nombre del módulo: Análisis de riesgos**1 Análisis de riesgos1.1 Definición de análisis de riesgos 1.2 Análisis cualitativo del riesgo1.3 Análisis cuantitativo de riesgos 1.4 Análisis cualitativo frente a análisis cuantitativo2 Metodologías y enfoques del análisis de riesgos 2.1 Análisis de pajaritas2.2 Matriz de análisis de riesgos2.3 Registro de riesgos2.4 Análisis SWIFT |

|  |  |
| --- | --- |
| **Glosario** | * **Análisis cualitativo de riesgos:** El análisis cualitativo de riesgos es una evaluación de riesgos realizada por especialistas del equipo del proyecto que utilizan datos de proyectos anteriores y sus conocimientos para determinar el impacto y el valor de probabilidad de cada riesgo en una escala o matriz de riesgos.
* **Análisis cuantitativo de riesgos:** El análisis cuantitativo de riesgos analiza los distintos resultados del proyecto y calcula la probabilidad de alcanzar sus objetivos. Esto facilita la toma de decisiones, especialmente durante la fase de planificación del proyecto, cuando existe ambigüedad. Ayuda a los gestores de proyectos a desarrollar objetivos realistas de coste, calendario y alcance.
* **Análisis de riesgos:** El análisis de riesgos es el proceso de determinar la probabilidad de riesgo en un proyecto. Investiga la incertidumbre de los posibles riesgos y cómo podrían afectar al proyecto en términos de tiempo, calidad y dinero en caso de producirse.
* **Matriz de análisis de riesgos:** La matriz de análisis de riesgos evalúa la probabilidad y gravedad de los peligros y los clasifica por orden de prioridad.
* **Análisis SWIFT:** SWIFT es el acrónimo de Structured What If Technique. Es una estrategia de análisis de riesgos que se centra en la detección de posibles peligros relacionados con las modificaciones del plan del proyecto.
 |
| **Autoevaluación (preguntas y respuestas tipo test)** | 1. ¿Cómo puede analizarse un riesgo?
	1. Sólo cualitativamente
	2. Sólo cuantitativamente
	3. Tanto cuantitativa como cualitativamente
2. ¿Cuál de los métodos de análisis de riesgos consiste en elaborar un documento que contenga información sobre todos los peligros potenciales que puedan surgir a lo largo de la fase de ejecución del proyecto?
	1. Registro de riesgos
	2. Registro SWIFT
	3. Matriz de análisis de riesgos
3. El análisis DAFO, los diagramas de causa y efecto, la matriz de decisión, la teoría de juegos y otras herramientas cualitativas de riesgo son ejemplos de...
	1. Análisis cualitativo
	2. Análisis cuantitativo
	3. Análisis SWIFT
4. ¿Cuál de los siguientes no es un método de análisis de riesgos?
	1. Modelo AARRR
	2. Análisis de pajarita
	3. Registro de riesgos
5. Cuál es la escala en la que se realiza el análisis cualitativo del riesgo?
	1. De cero a uno
	2. De uno a 100
	3. De uno a 1000
 |
| **Conjunto de herramientas (directrices, mejores prácticas, lista de control, lecciones aprendidas...)** | **Nombre**  | **SACE - Las mujeres en la exportación (Directriz)** |
| **Descripción** | Women in Export es la primera comunidad empresarial italiana destinada a reforzar las capacidades directivas femeninas de las empresas italianas mediante el desarrollo de competencias técnico-administrativas en materia de liderazgo empresarial e internacionalización.El programa está dedicado a mujeres propietarias y/o altas directivas de pequeñas y medianas empresas italianas, consultoras empresariales, funcionarias de la administración pública y mujeres representantes del mundo asociativo implicadas o interesadas en la exportación y la internacionalización. SACE Education impulsa la iniciativa con el objetivo de generar una plataforma gratuita exclusivamente femenina desde la que, una vez inscritas, se podrá acceder a eventos formativos, charlas en directo, momentos estratégicos de networking, reuniones one-to-one y oportunidades de educación entre iguales. |
| **Enlace de interés / nombre de archivo** | <https://www.sace.it/media/eventi/dettaglio-ciclo/women-in-export>  |
| **Recursos (vídeos, enlace de referencia)** |  |
| **Material relacionado** | // |
| **PPT relacionado** |  |
| **Bibliografía** | <https://www.investopedia.com/terms/r/risk-analysis.asp><https://www.projectmanager.com/training/how-to-analyze-risks-project><https://investigationsquality.com/2021/05/08/the-swift-risk-assessment-tool/> |
| **Proporcionado por** | IDP&IHF |